УКРАЇНА

ПОЛЯНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  НАДВІРНЯНСЬКОГО  РАЙОНУ   ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

(Поляницького сільського голови)

від _03.07.2023 року                                                                  № 82-  р_

Про першочергові заходи щодо підготовки  обєктів комунального господарства  та соціальної сфери  Поляницької сільської ради до  роботи  в осінньо -зимовий період 2023-2024 року  та    виконання окремих доручень

Відповідно до ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, Законів України "Про житлово-комунальні послуги", на виконання розпорядження Надвірнянської  районної військової адміністрації  від 22 червня  2023 року № 32 "Про підготовку   підприємств  паливно-енергетичного комплексу , житлового  комунального господарства  та обєктів  соціальної сфери  Надвірнянського району до роботи в осінньо -зимовий період  2023-2024 року « з метою забезпечення стабільного функціонування господарського комплексу громади в осінньо-зимовий період 2023-2024 року, та належної підготовки до нового навчального року за результатами   наради у сільського голови

1. Затвердити план заходів  з підготовки   обєктів комунального господарства  та соціальної сфери  Полянцької сільської ради  до роботи в осінньо -зимовий період 2023-2024 року(додається) .

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника Поляницького сільського голови з питань діяльності виконавчих органів  Андрія МАДЖАРИНА.

Поляницький сільський голова                                     Микола  ПОЛЯК

Затверджено

Поляницький сільський

голова

________Микола ПОЛЯК

ПЛАН

заходів  з підготовки   обєктів комунального господарства  та соціальної сфери  Полянцької сільської ради  до роботи в осінньо -зимовий період 2023-2024 року

| № п/п | Назва заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Результат виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведення ремонтних робіт в приміщеннях ЗДО «Гуцулочка» та ЗДО «Ластівочка» | Відділ освіти ,культури, молоді і спорту керівники освітніх закладів | До 15.08.2023 |  |
| 2 | Проведення профілактичних робіт на внутрішніх системах теплопостачання в дошкільних та загальноосвітніх закладах громади | Відділ освіти ,культури, молоді і спорту керівники освітніх закладів | До 01.10.2023 |  |
| 3 | Отримати паспорти (акти) готовності до роботи в опалювальний сезон | керівники освітніх закладів | До 01.10.2023 |  |
| 4 | Проведення ремонтних робіт в навчальних примішеннях Яблуницького ліцею, Бистрицького ліцею, Поляницького ліцею , Вороненківської гімназії | керівники освітніх закладів | До 27.08.2023 |  |
| 5 | Модернізація та проведення ремонтних робіт в харчоблоці Бистрицького ліцею | Відділ освіти ,культури, молоді і спорту керівник освітнього закладу | До 27.08.2023 |  |
| 6 | Проведення реконструкції , утеплення фасаду та заміна твердопаливного котла у пожежному боксі в с.Бистриця | КП «Пожежна дружина в с.Поляниця « | До 31.09.2023 |  |
| 7 | Добудова двох пожежних боксів для спеціальних пожежних автомобілів вс.Поляниця та в с .Бистриця | КП «Пожежна дружина в с.Поляниця « | До 31.09.2023 |  |
| 8 | Проведення капітального ремонту в клубній установі с.Яблуниця (заміна стін та заливка покриття) | Відділ освіти ,культури, молоді і спорту керівник Староста Яблунецького старостинського округу | До 30.07.2023 |  |
| 10 | Постановка на облік в сервісному центрі МВС спеціального пожежного автомобіля переданого громаді в як гуманітарна допомога | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку Домашевська В.П. Голосний спеціаліст з публічних закупівель Бирко І.В. | До 13.07.2023 |  |

Керуюча справами виконкому                                               Наталія ГРИНЮК